Република Србија- Град Чачак

| Наручилац: | ГРАД ЧАЧАК |
| --- | --- |
| Адреса: | Жупана Страцимира број 2. |
| Место: | Чачак |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА РЕДНИ БРОЈ 404-1/37-2020-II

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ БРОЈ 7 У ЧАЧКУ

ЧАЧАК,

ЈУЛ 2020. године

Република Србија- Град Чачак

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ), Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке редни број 404-1/37-2020-II/1 од 29.06.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку редни број 404-1/37-2020-II/2 од 29.06.2020. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ БРОЈ 7 У ЧАЧКУ ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 404-1/37-2020-II

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |
| --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике / спецификације, квалитет, количина и опис радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ), начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок за извођење радова, гарантни рок, место извођења радова |
| III/1 | Техничка документација и планови |
| IV | Услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упуство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | ОБРАСЦИ |
|  | Образац 1 - Образац понуде са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року за извођење радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни |
|  | Образац 2 - Образац трошкова припреме понуде |
|  | Образац 3 - Образац изјаве о независној понуди ( варијанта 1 и 2 у зависности од начина подношења понуде ) |
|  | Образац 4 - Образац изјаве о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. ЗЈН ( варијанта 1 и 2 у зависности од начина подношења понуде ) |
|  | Образац 5 - Модел уговора |
|  | Образац 6 - ''Потврда за референце'' |
|  | Образац ( прилог П / 1 ) |

Република Србија- Град Чачак

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. НАРУЧИЛАЦ

Наручилац ( основни подаци ):

Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Матични број:  07183046

ПИБ: 101296508

Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003

Интернет страница: www.cacak.org.rs

2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста предмета јавне набавке:

радови

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је - набавка  радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

Назив и ознака из општег речника набавке:

45316110 - Инсталација путне расвете

45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро - монтажни радови

Редни број јавне набавке:

404-1/37-2020-II

Позиција у Плану набавки - План јавних набавки за 2020. годину ( по Измени Плана јавних набавки за 2020. годину ):

1.3.37 - радови - Набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

4. ЦИЉ ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. КОНТАКТ ( ЛИЦЕ ИЛИ СЛУЖБА )

Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

Република Србија- Град Чачак

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Врста предмета јавне набавке:

радови

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке је - набавка  радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

Назив и ознака из општег речника набавке:

45316110 - Инсталација путне расвете

45311000 - Радови на постављању електричних инсталација и електро - монтажни радови

Редни број јавне набавке:

404-1/37-2020-II

Позиција у Плану набавки - План јавних набавки за 2020. годину ( по Измени Плана јавних набавки за 2020. годину ):

1.3.37 - радови - Набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку

Република Србија- Град Чачак

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ / СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА И ПРАТЕЋИХ ДОБАРА ОБУХВАЋЕНИХ ПРЕДМЕТНОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ ( ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ), НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА, ГАРАНТНИ РОК, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Врста, техничке карактеристике / спецификације, квалитет, количина и опис радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ) дати су у делу конкурсне документације - ''Образац 1'' - Образац понуде са врстом, техничким каратеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року за извођење радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни''. У истом обрасцу наведене су и потребне техничке карактеристике материјала са спецификацијом радова.

При извођењу предметних радова, извођач радова је дужан да исте изведе у складу са понудом, уговором, Решењем о грађевинској дозволи и техичкој документацији  ( Пројекат за извођење - ПЗИ - део Пројекат електроенергетских инсталација ), као и да се придржава прописа, стандарда и норматива који регулишу ову врсту радова и материјала који се користе приликом извођења радова.

Контрола квалитета извођења радова ће се спроводити преко надзорног органа.

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета предвиђену конкурсном документацијом и моделом уговора ( обезбеђење гаранције доброг извршења посла и отклањања грешака у гарантном року реализује се путем средстава финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих уговорних обавеза, наведених у предметној конкурсној документацији ).

Рок за извођења радова: не може бити дужи од  45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Гарантни рок: гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24                   ( двадесетчетири ) месеца рачунајући од дана примопредаје изведених радова. Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом. За набављену, испоручену и уграђену опему, материјал и др. , важи гарантни рок у складу са условима произвођача, осим за светиљке за које је минимални гарантни рок 60           ( шездесет ) месеци, који тече од дана извршене примопредаје изведених радова.

Предметни радови ће се обављати на територији града Чачка -  Улице број 7 у Чачку, и то на катастарским парцелама које су обухваћене Решењем о грађевинској дозволи и Пројектом.

III/1 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Предметни радови ће се изводити у складу са издатим Решењем о грађевинској дозволи и техничком документацијом ( Пројекат за извођење - ПЗИ - део Пројекат електроенергетских инсталација ).

Сва заинтересована лица могу до дана који претходи дану до којег се подносе понуде упутити захтев за увид у Решење о грађевинској дозволи и техничку документацију ( Пројекат за извођење - ПЗИ - део Пројекат електроенергетских инсталација ) и обилазак локације на којој ће се изводити предметни радови како би се утврдио дан и тачно време увида и обиласка са овлашћеним лицем Наручиоца.

Овлашћено лице Наручиоца за контакт у вези увида у техничку документацију и обилазак локације на којој ће се изводити предметни радови је Ацо Милошевић, контакт телефон: 032/344-169, 064/82-55-747.

Република Србија- Град Чачак

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуство како се доказује испуњеност тих услова

Конкурсна документација садржи услове које понуђач мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и доказе којима се доказује њихова испуњеност.

Законом о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) прописани су услови за учешће у поступку јавне набавке.

Чланом 75. Закона о јавним набавка прописани су обавезни услови, а на основу чл. 76. Закона о јавним набавкама и у зависности од предмета јавне набавке, наручилац одређује и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама ( обавезни и додатни ) и докази којима се доказује њихова испуњеност

одељак - IV - 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| 1) | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. ст. 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) овог закона понуђач доказује достављањем извода из регистра надлежног органа. Доказ: Правно лице као понуђач: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда Предузетник као понуђач: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Физичко лице као понуђач: / Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Извод из регистра агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре ( www.apr.gov.rs). |

| 2) | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. ст. 1. тач. 2) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 2) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног суда, односно надлежне полицијске управе Доказ: Правно лице као понуђач: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, осносно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се може предати према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника ). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетник као понуђач и физичко лице као понуђач: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре ( захтев за може предати према месту рођења или према месту пребивалишта ). НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |

| 3) | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територји; ( услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама ) |
| --- | --- |
|  | Чланом 77. ст. 1. тач. 4) Закона о јавним набавкама прописано је да испуњеност услова из чл. 75. ст. 1. тач. 4) овог закона понуђач доказује достављањем потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације Доказ: Правно лице као понуђач и предузетник као понуђач: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Физичко лице као понуђач: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода. НАПОМЕНА: Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |

одељак - IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове ( услове у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета ) за учешће у поступку јавне набавке, и то:

| 1) | Финансијски капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан финансијски капацитет: 1) да је понуђач за претходне три обрачунске године ( 2017., 2018. и 2019. година ) имао укупне пословне приходе у висини од најмање 6.000.000,00 динара. 2) да понуђач у претходних 12 ( дванаест ) месеци није имао ниједан дан неликвидности, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Докази који се достављају: за 1) биланс успеха за претходне три године ( 2017. , 2018. и 2019. година ) Напомена: за 2019. годину довољно је да понуђач достави биланс успеха за статистичке и друге потребе. за 2) потврда или уверење Народне банке Србије којом се доказује да понуђач није имао ниједан дан неликвидности за претходних 12 ( дванаест ) месеци, рачунајући од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни и то: Потврду НБС о броју дана неликвидности ( www.nbs.rs ) и билансе успеха за 2017. , 2018. и 2019. годину ( www.apr.gov.rs), а наручилац ће проверу извршити увидом у интернет странице АПР-а и НБС-е, обзиром да су ови подаци јавно доступни. Уколико подаци о билансу успеха за 2019. годину нису доступни на интернет страници АПР-а, а приказани износ пословног прихода у 2017. и 2018. години не задовољава износ захтеван у конкурсној документацији ( део ''неопходан финансијски капацитет'' ), понуђач у понуди може да достави биланс успеха за 2019. годину ( за 2019. годину довољно је да понуђач достави биланс успеха за статистичке и друге потребе ). |

| 2) | Пословни капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан пословни капацитет: да је понуђач у претходних пет година ( 2015. , 2016. , 2017. , 2018. и 2019. година) извео, као извођач радова, исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке ( изградња и/или реконструкција и/или санација и/или проширење јавне расвете - где су уграђене светиљке са могућношћу безжичног подешавања на локацији ) у укупној вредности од најмање 12.000.000,00 динара ( без обрачунатог ПДВ-а ) Докази који се достављају: Потврда издата на Обрасцу 6 из конкурсне документације ( ''Потврда за референце'' ) и , ситуације за изведене радове. Образац ''Потврда за референце'' понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све инвеститоре / наручиоце појединачно. Наручилац ће признати и потврду која није на обрасцу из конкурсне документације, као и потврду која је издата од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, тј. потврде које су издате и гласе / односе се за потребе других јавних набавки, при чему такве потврде морају имати оне елементе које садржи образац из конкурсне документације, а односе се на доказивање захтеваног и конкурсном документацијом прецизираног услова у погледу пословног капацитета понуђача. |

| 3) | Технички капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан технички капацитет: Наручилац утврђује минимум потребне техничке опремљености којом понуђач мора да располаже по било ком правном основу - власништво, закуп, лизинг или други основ располагања, а то је: --- - возило са хидрауличном теретном кабином за рад на висини ( корпа ) - комада 2 Докази који се достављају: Изјава понуђача ( печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ) да располаже захтеваним техичким капацитетом. Напомена: Текст ове изјаве понуђач сам саставља. и очитана саобраћајна дозвола и полиса осигурања од аутоодговорности важећа на дан отварања понуда Техничка опремљеност може се доказати и: уговором о набавци, закупу, лизингу, или другим основом располагања ( ако је техничка опрема купљена / закупљена, или се истом располаже путем лизинга или другог основа располагања после 31.12.2019. године ). |

| 4) | Кадровски капацитет |
| --- | --- |
|  | Неопходан кадровски капацитет: Да понуђач има у радном односу на неодређено или одређено време, или по другом правном основу радно ангажована лицa, и то минимум: 1 ( једног ) дипломираног инжењера електротехнике ( планирани одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона ) са одговарајућом важећом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 450 ) или одговарајуће лиценце Министарства надлежног за послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма или 1 ( једног ) дипломираног инжењера електротехнике ( планирани одговорни извођач радова електроенергетских инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне енергије ) са одговарајућом важећом лиценцом ( личном ) Инжењерске коморе Србије ( Лиценца ИКС број 451 ) или одговарајуће лиценце Министарства надлежног за послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма и 6 ( шест ) радника који ће бити ангажовани на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке, од којих најмање 3 ( три ) радника електро струке. Докази који се достављају: Изјава понуђача ( печатом оверена, потписана од стране овлашћеног лица, дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ) да располаже са захтеваним кадровским капацитетом Напомена: Текст ове изјаве понуђач сам саставља. и фотокопија важеће Лиценце одговорног извођача радова број 450 или 451 коју издаје Инжењерска комора Србије ( лична лиценца ) или одговарајуће лиценце Министарства надлежног за послове грађевинарства, просторног планирања и урбанизма и фотокопије одговарајућих образаца Фонда ПИО - М образац ( за носиоца лиценце и раднике који ће бити ангажовани на извођењу радова из предмета ове јавне набавке ). Напомена: Уместо фотокопије образаца Фонда ПИО - М обрасца, за лица која нису у радном односу на неодређено или одређено време, довољно је да понуђач достави уговор о радном ангажовању за то лице/а, а у складу са одредбама важећег Закона о раду... |

одељак - IV - 3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15), подизвођач мора да испуњава све обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама -  поглавље IV - одељак IV - 1  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама ( тач. 1 до 3 ), а додатне услове из поглавља IV - одељак IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона о јавним набавкама ( тач. 1 до 4 )  подизвођач није дужан да испуни.

одељак - IV - 4 Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни: све обавезне услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама - поглавље IV - одељак IV - 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама ( тач. 1 до 3 ), а додатне услове из поглавља IV - одељак IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона о јавним набавкама ( тач. 1 до 4 ) испуњавају заједно.

одељак - IV - 5 Упуство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама

Доказивање испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама а у зависности од начина подношења понуде:

Испуњеност свих обавезних и додатних услова ПОНУЂАЧ ( понуђач који понуду подноси самостално ) доказује достављањем доказа који су наведени у поглављу IV - Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуству како се доказује испуњеност тих услова ( за обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама - одељак - IV - 1 Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама и за додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке  - одељак - IV - 2 Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. Закона о јавним набавкама )

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача/е достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама -  поглавље IV - одељак IV - 1  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама ( тач. 1 до 3 ).

Уколико понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда ), понуђач је дужан да за сваког члана групе достави доказе о испуњености обавезних услова из  чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2), 4) Закона о јавним набавкама -  поглавље IV - одељак IV - 1  Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона о јавним набавкама ( тач. 1 до 3 ). Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Начин достављања доказа:

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи нису у обавези да достављају следеће доказе:

- доказ из чл. 75 ст. 1 тач. 1) Извод из регистра агенције за привредне регистре, обзиром да је тражени податак јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре               ( www.apr.gov.rs);

- Потврду НБС о броју дана неликвидности, обзиром да су подаци који су у њој садржани јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије ( www.nbs.rs );

- билансе успеха за 2017. , 2018. и 2019. годину који су јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре ( www.apr.gov.rs).

Уколико пак, тражени подаци за одређену категорију понуђача нису јавно доступни на горе означеним интернет страницама, такви понуђачи су дужни да у својој понуди доставе доказе предвиђене предметном конкурсном документацијом.

Такође, с обзиром да је чл. 78. ст. 2. и ст. 5. Закона о јавним набавкама                         ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/15 и 68/15 ), прописано да лице које је уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из чл. 75. ЗЈН ( осим услова из чл. 75. ст. 1 тач. 5) ЗЈН ), као и то да је регистар понуђача јавно доступан на интернет страници, па ће с тим у вези понуђач који жели да испуњеност обавезних услова докаже на тај начин, навести у својој понуди да се налази у регистру понуђача, уз навођење интернет странице организације која води регистар понуђача ( навођење интернет странице са податком да се понуђач налази у регистру понуђача, понуђач доставља у својој понуди у форми изјаве чији текст саставља понуђач и која се оверава печатом и потписом овлашћеног лица понуђача ) или да у својој понуди достави извод или потврду издату од стране АПР-а да је понуђач регистрован у регистру понуђача.

Уколико пак, понуђач у својој понуди не достави све или поједине доказе о испуњености услова  за учешће из чл. 75. ЗЈН ( осим услова из чл. 75. ст. 1 тач. 5) ЗЈН ) или не наведе податак о упису у регистар понуђача, комисија за јавну набавку ће у фази стручне оцене понуда проверити да ли је то лице уписано у регистру понуђача пре протека рока за подношење понуда у предметном поступку јавне набавке.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач, односно добављач дужан је да без одлагања писмено обавести наручиоца о свакој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Република Србија- Град Чачак

V УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упуство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена:

Понуђач даје понуду на српском језику ( језику на којем је припремљена конкурсна документација и на коме се води поступак ).

Сагласно чл. 18. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/15 и 68/15 ) наручилац дозвољава да понуђач део понуде да на енглеском језику, и то се односи само на део понуде - документација о понуђеним добрима коју је понуђач дужан да достави у понуди, и то за: позицију редни број 2.8 дела 2.  Монтажни радови из Обрасца понуде ( предмер и предрачун радова ) - Светиљка. Наведено се односи на следећу документацију:

- Каталошки лист светиљке и модула,

- Декларацију усаглашености произвођача светиљке према којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена ( LVD, ErP, Rohs ''или одгварајућим'' ) као и да има CE знак,

- Фотометријски извештај ( у складу са LM-79 стандардом ) где је приказан поларни дијаграм понуђених светиљки,

- Табеле светлосног интезитета и пропусна ефикасност (LOR) светиљки,

- IP и IK атест,

- Произвођачка гаранција.

Наручилац може, у поступку прегледа и оцене понуда, уколико утврди да би тај део понуде требало да буде преведен на српски језик, да одреди примерен рок у којем је понуђач дужан да изврши превод тог дела понуде.

У случају спора релевантна је верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику.

Веродостојним преводом сматраће се само оверени превод, дат од стране овлашћеног преводиоца за језик на коме је дата документација.

Захтеви у вези са сачињавањем понуде:

Од понуђача се очекује да је упознат са законом и другим важећим прописима који важе у Републици Србији.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац ( прилог П/1 ).

У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу ( прилог П/1 ) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.

Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће на захтев понуђача предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 14.08.2020. године до 10:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 14.08.2020. године у 11:00 часова у просторијама Наручиоца.

Понуде морају бити поднете до дана и сата одређеног у року за подношење понуда - уколико понуђач подноси понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, за утврђивање благовремености понуде релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда, односно није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда ( наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно овој забрани - чл. 87. ст. 5. Закона о јавним набавкама ).

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин одређен конкурсном документацијом за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља ( у смислу чл. 87. ст. 6. Закона о јавним набавкама ).

Измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде треба доставити непосредно или путем поште на адресу наручиоца - Град Чачак, улица Жупана Страцимира број 2, 32000 Чачак, са назнаком:

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ ________'' или

''НЕ ОТВАРАТИ - ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ _________'' или

''НЕ ОТВАРАТИ - ОПОЗИВ ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ ________'' или

''НЕ ОТВАРАТИ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ _________''.

На полеђини коверте или кутије понуђач наводи свој назив ( пословно или скраћено пословно име понуђача ) и адресу, телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да измену, допуну, опозив или измену и допуну понуде подноси група понуђача, на полеђини коверте или кутије је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе ( пословно или скраћено пословно име ) свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Отварање понуда врши Комисија за јавну набавку образована од стране Наручиоца. Наручилац је дужан да о поступку отварања понуда води записник о отварању понуда. Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да приликом отварања понуда изврши увид у податке из понуде који се уносе у записник о отварању понуда. Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из понуде у складу са чл. 14. Закона о јавним набавкама. Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и представници понуђача, који преузимају примерак записника. Наручилац је дужан да понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће активно учествовати у поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају писмена овлашћења, на основу којих ће доказати да су овлашћени за учешће у поступку отварања понуда.

Попуњавање образаца, као и обрасца модел уговора врши се хемијском оловком или машинским путем, а попуњени текст и бројеви морају бити читки.

Потписивање образаца од стране овлашћеног лица понуђача, као и обрасца модел уговора врши се својеручно и хемијском оловком или факсимилом.

Попуњени подаци морају бити јасни, недвосмислени, у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, а ту грешку исправи, дужан је да исправку потврди својим печатом и потписом.

Захтеви у погледу начина попуњавања образаца датих у конкурсној документацији:

Све обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације, попуњава понуђач ( понуђач који наступа самостално ), а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Када понуду подноси понуђач који у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу ( понуђач који понуду подноси са подизвођачем ), све обрасце, као и образац модел оквирног споразума и модел уговора из конкурсне документације, попуњава ПОНУЂАЧ, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце, као и образац модел оквирног споразума и модел уговора из конкурсне документације потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача   ( овлашћена лица чланова групе понуђача ) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце из конкурне документације, изузев образаца изјава које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу - ''Изјава о независној понуди'' и ''Изјава о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама'' које морају бити потписане и оверене печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац модел оквирног споразума и модел уговора из конкурсне документације,  изузев образаца изјава које се дају под материјалном и кривичном одговорношћу - ''Изјава о независној понуди'' и ''Изјава о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама'',  наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона о јавним набавкама ( саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и обавезно садржи податке предвиђене чл. 81. Закона о јавним набавкама, као друга питања која је наручилац одредио предметном документацијом и предвидео обавезу понуђача из заједничке понуде да то изричито дефинишу споразумом ).

Овлашћено лице

Овлашћеним лицем сматра се лице које је као такво уписано у регистар као лице овлашћено за заступање. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ.

Садржина понуде:

Понуда мора да садржи:

| Доказе | Доказе о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона ( у зависности од начина подношења понуде ) Напомена: У поглављу IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упуству како се доказује испуњеност услова прецизно дефинисан начин на који се доказује испуњеност услова. |
| --- | --- |
| Образац 1 | Образац понуде са врстом, техничким карактеристикама / спецификацојом, квалитетом, количином и описом радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року за извођење радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни |
| Образац 2 | Образац трошкова припреме понуде * ( Достављање овог обрасца није обавезно ) |
| Образац 3 | Образац изјаве о независној понуди ( у зависности од начина подношења понуде ) Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача ) |
| Образац 4 | Образац изјаве о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона ( у зависности од начина подношења понуде ) Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача ) |
| Образац 5 | Образац Модел уговора |
| Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке | Овај споразум је саставни део заједничке понуде, и подноси се само у случају подношења заједичке понуде |
| Документација о понуђеним добрима коју је понуђач дужан да достави у понуди, и то за: позицију редни број 2.8 дела 2. Монтажни радови из Обрасца понуде (предмер и предрачун радова) - Светиљка | - Каталошки лист светиљке и модула, - Декларација усаглашености произвођача светиљке према којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена ( LVD, ErP, Rohs ''или одгварајућим'' ) као и да има CE знак, - Фотометријски извештај ( у складу са LM-79 стандардом ) где је приказан поларни дијаграм понуђених светиљки, Табеле с- Табеле светлосног интезитета и пропусна ефикасност ( LOR ) светиљки, - IP и IK - IP и IK атест, - Произвођачка гаранција. |

Заштита података

Заштита података уређена је чл. 14. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Наручилац је дужан да:

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3) чува као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве податке, чувати оне податке у понуди који су као такви означени, односно који у горњем десном углу садрже ознаку ''ПОВЕРЉИВО'', као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено ''ПОВЕРЉИВО'', а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац није дефинисао посебне захтеве у погледу заштите поверљивости података које је ставио понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче, односно предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Партије

Предмет јавне набавке није обликован у више посебних истоврсних целина ( партија ).

Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима и група понуђача која подноси заједничку понуду.

На основу чл. 87. ст. 4. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) прописано је да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У ''Обрасцу понуде'', понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у ''Обрасцу понуде'' наведе да понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач је дужан да уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача ( пословно или скраћено пословно име подизвођача и друге податке тражене конкурсном документацијом ), а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упуством како се доказује испуњеност услова.

Сагласно чл. 80. ст. 9. Закона о јавним набавкама наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. У предметном поступку јавне набавке наручилац не дозвољава преношење доспелих потраживања директно подизвођачу.

Извођач радова не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење  јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона о јавним набавкама и то податке о:

1)  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора;

Друга питања која се уређују споразумом:

Чланови групе понуђача су у обавези да у споразуму наведу и податке о:

1) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

2) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

Уколико се понуђачи из заједничке понуде определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације, наведено треба дефинисати споразумом који мора садржати податке о понуђачу који ће у име групе потписати и печатом оверити обрасце, као и образац модел уговора из конкурсне документације ( изузев образаца који се дају под материјалном и кривичном одговорношћу који морају бити потписани и оверени печатом од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача ).

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке  и уговора о јавној набавци неоградничено солидарно одговарају задругари.

Наручилац може да тражи од чланова групе понуђача да у понудама наведу имена и одговарајуће професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној документацији, у складу са Упуством како се доказује испуњеност услова.

Захтеви у погледу траженог начина, рока и услова плаћања, рока за извођење радова, гарантног рока, рока важења понуде, као и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде, као и у погледу обавезе обавезе понуђача да у понуди достави документацију о понуђеним добрима

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача, на следећи начин:

- по привременим и окончаној ситуацији за изведене радове, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, потписаној од стране стручног надзора и Наручиоца, у року од 45 дана од дана овере окончане ситуације.

Окончана ситуација за изведене радове може се испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји радова и сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација се испоставља Наручиоцу у 6 ( шест ) примерака и мора бити оверена од стране стручног надзора пре доставе Наручиоцу.

Извођач је дужан да комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате квалитета и атесте за уграђену опрему, материјал и другу документацију достави стручном надзору, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

По овери окончане ситуације од стране стручног надзора и Наручиоца, Извођач је дужан да изврши регистрацију ситуације при централном регистру фактура.

Понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања.

Детаљно регулисање начина, рока и услова плаћања извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Захтев у погледу рока за извођење радова

Рок за извођење радова из предмета овог уговора не може бити дужи од 45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Понуда условљена тачно одређеним максималним роком за извођење радова.

Детаљно регулисање питања везаних за рок извођења радова извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 ( двадесетчетири ) месеца рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

За набављену, испоручену и уграђену опрему, материјал и др. , важи гарантни рок у складу са условима произвођача, осим за светиљке за које је минимални гарантни рок 60 ( шездеет ) месеци, који тече од дана извршене примопредаје изведених радова.

Понуда условљена тачно одређеним минималним гарантним роком.

Детаљно регулисање питања везаних за гарантни рок извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

На основу чл. 90. ст. 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12 и 14/15 и 68/15 ), у случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

Захтев у погледу обавезе понуђача да у понуди достави документацију о понуђеним добрима

Понуђач је дужан да у понуди достави документацију о понуђеним добрима, и то за: позицију редни број 2.8 дела 2. Монтажни радови из Обрасца понуде            ( предмер и предрачун радова ) - Светиљка.

Понуђач је дужан да у понуди достави следећу документацију:

- Каталошки лист светиљке и модула,

- Декларацију усаглашености произвођача светиљке према којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена ( LVD, ErP, Rohs ''или одгварајућим'' ) као и да има CE знак,

- Фотометријски извештај ( у складу са LM-79 стандардом ) где је приказан поларни дијаграм понуђених светиљки,

- Табеле светлосног интезитета и пр

опусна ефикасност (LOR) светиљки,

- IP и IK атест,

- Произвођачка гаранција.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Укупно понуђена цена за извођење предметних радова мора бити исказана у динарима без ПДВ-а, са приказаном вредности ПДВ-а у динарима, као и укупном ценом са ПДВ-ом у динарима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Извођење предметних радова уговара се по јединици мере, утврђеним количинама из предмера и предрачуна радова усвојене понуде и применом јединичних цена из понуде Извођача, па се исти обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова и извршеној примопредаји радова, путем коначног обрачуна.

Јединичне цене по позицијама радова у понуди Извођача су без пореза на додату вредност.

Јединичне цене по позицијама из усвојене понуде Извођача су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене ( фиксне и непроменљиве ).

Коначна вредност радова предметних радова утврдиће се на основу стварно изведених количина радова по позицијама према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде Извођача која ће бити саставни део Уговора.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена цена мора да обухвата све трошкове извођења радова са свом потребном опремом, материјалом и др.

Цена мора обухватати вредност извођења свих радова ( вредност опреме, материјала и др. , радне снаге, употребљене механизације, енергије, трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове Извођача до примопредаје радова ).

Понуђена цена у себи мора садржати: вредност опреме и материјала који се уграђује, радне снаге, механизације, средства за рад, спољашњи и унутрашњи транспорт, чување и одржавање радова и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, опреме и материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, тј. објекта - места извођења радова, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, означавања градилишта, тј. објекта - места извођења радова, прилазе и платое за комуникацију и организацију извођења радова, режијске и све друге трошкове који се могу јавити током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

У случају да понуђач даје попуст, исти мора бити садржан у укупној цени.

Попусти који нису исказани у укупној цени неће се узимати у обзир.

Ако је у понуди, понуђена неуобичајено ниска цена ( исказана неуобичајено ниска цена ), наручилац ће поступити у складу са чланом 92.  Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Неуобичајено ниска цена у смислу члана 92. став 2. Закона о јавнин набавкама                         ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену ( у смислу Закона о јавним набавкама ''упоредиво тржишна цена'' је цена на релевантном тржишту узимајући у обзир  предмет јавне набавке, развијеност тржишта, услове из конкурсне документацицје као што су начин плаћања, количине, рок испоруке, рок важења уговора, средство обезбеђења, гарантни рок и сл. ) и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајно ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оргиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. У наведеном случају наручилац је дужан да понуђачу одреди примерен рок за одговор. Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде. Наручилац нарочито проверава испуњење обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и заштити права интелектуалне својине од стране понуђача или кандидата и може од понуђа захтевати достављање одговарајућих доказа.

Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења финансијског испуњења обавеза понуђача

Средства финансијског обезбеђења

Средства финансијског обезбеђења понуђач подноси на начин предвиђен у конкурсној документацији.

На основу чл. 61. ст. 7. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) и чл. 13. ст. 1. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ) у предметном  поступку јавне набавке наручилац захтева подношење средства финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза) у предметном  поступку јавне набавке наручилац захтева подношење средства финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза.

Средство обезбеђења мора трајати најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Наручилац не може вратити понуђачу средство финансијског обезбеђења пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обезбеђену обавезу.

,

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ) у делу финансијског обезбеђења испуњења својих обавеза из уговора о јавној набавци наручилац је предвидео обавезу подношења БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА од стране понуђача коме је додељен уговор ( доставља само онај понуђач, тј. извођач коме је додељен уговор ) и то:

1) БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

2) БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Поднете банкарске гаранције морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив и без права на приговор. Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац, мањи износ од оног који је одредио наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3                           ( инвестициони ранг ). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта ( European Securities and Markets Authorities - ESMA ).

1) БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Банкарску гаранцију за добро извршење посла понуђач коме је додељен уговор мора да преда наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 ( десет ) дана од дана закључења уговора, у висини од  10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за добро извршење посла ( као средство финансијског обезбеђења ) мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да важи ( да траје ) 30                   ( тридесет ) дана дуже од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важење банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, и у том случају понуђач, тј. Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач, тј. извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

2) БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

У предметном поступку јавне набавке, наручилац захтева банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ), јер предметни радови из уговора захтевају гаранцију за изведене радове. Банкарском гаранцијом за отклањање грешака у гарантном року ( као средством финансијског обезбеђења ), наручилац се обезбеђује у случају да понуђач, тј. Извођач не изврши обавезу отклањања грешака у гарантном року.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) понуђач коме је додељен уговор мора да преда наручиоцу у тренутку примопредаје изведених радова, и то у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) мора бити са клаузулама: безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Рок важења ( трајања ) банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року је 15 ( петнаест ) дана дужи од гарантног рока за изведене радове.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) у случају да понуђач, тј. Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 ( пет ) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца / корисника банкарске гаранције. У том случају наручилац може ангажовати другог извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Банкарске гаранције морају бити у свему поднете на начин и под условима одређеним конкурсном документацијом из поступка јавне набавке у коме је понуђачу, тј. Извођачу додељен уговор.

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде и могућност понуђача да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији и комуникација у поступку јавне набавке

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 ( пет ) дана пре истека рока за подношење понуде, у ком случају је наручилац дужан да у року од 3 ( три ) дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, као и указивање наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији упућују се са назнаком у зависности да ли се ради о додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде, или пак о указивању наручиоцу на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији уз напомену ''Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације'' или ''Уочени недостаци и неправилности у конкурсној документацији'', Ј.Н. РЕДНИ БРОЈ ___________''.

Комуникација се у поступку јавне набавке и у вези са обављањем послова јавних набавки одвија писаним путем, односно путем поште ( адреса наручиоца: Град Чачак,  улица Жупана Страцимира број 2, 32000 Чачак ), електронске поште ( e-mail Наручиоца - Град Чачак: javnenabavke@cacak.org.rs ) или факсом ( факс Наручиоца - Град Чачак: 032/346-003 ), као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране  захтева да на исти начин  потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Тражење додатних информација или појашњења, као и указивање на уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији телефоном није дозвољено.

Измене и допуне конкурсне документације

Закон о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), а приликом спровођења поступка јавне набавке, предвиђа могућност да наручилац у року предвиђеном за подношење понуда, измени или допуни конкурсну документацију ( пример: у конкурсној документацији од стране наручиоца учињени одређени пропусти и сл. ). У наведеном случају наручилац је дужан да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 ( осам ) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу     ( увид ) код понуђача односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу ( увид ) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу ( увид ) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН ( заштита интегритета поступка и забрана радног ангажовања код добављача );

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуде.

Докази могу бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набаке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа ( као доказ ), а који доказ се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Наручилац није одредио  елементе о којима ће се преговарати.

Врста критеријум за доделу уговора

Критеријума је мерило које се користи за вредновање, упоређивање и оцењивање понуда.

У предметном поступку јавне набавке, критеријум за доделу уговора је:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

За оцену и рангирање понуда узима се у обзир укупна понуђена цена без пореза на додату вредност.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену, предност при додели уговора ће имати понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок за извођење радова.

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену и исти понуђени рок за извођење радова, предност при додели уговора ће имати понуда оног понуђача који је понудио најдужи гарантни рок ( најдужи понуђени гарантни рок за светиљке ).

Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену, исти понуђени рок за извођење радова и исти понуђени гарантни рок ( гарантни рок за светиљке ), уговор ће бити додељен применом система жреба.

Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

Жреб подразумева седеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће ''извлачити'' папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи и тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

Предност за домаће понуђаче и добра

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5% у односу на најнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона  којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача лице из чл. 86. ст. 6. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/15 и 68/15 ).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач лице из чл. 86. ст. 6. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/2012, 14/15 и 68/15 ).

Да би понуда домаћег и страног понуђача била упоредива, у понуђену укупну цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Предност дата за понуђаче из Републике Србије у поступцима јавних набавки услуга и радова, не примењује се у односу на понуђаче из држава чланица Европске уније, а ова предност се не примењује у односу на државе потписнице CEFTA Споразума, сходно чл. 86. ст. 10. Закона о јавним набавкама.

У односу на државе које нису чланице ЕУ предност за домађе понуђаче и добра и даље се остварује у складу са одредбама чл. 86. ст. 1-4. Закона о јавним набавкама.

Захтев који произилази из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

Понуђач је у обавези да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде      ( ОБРАЗАЦ 4 - ''Изјава о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама'' ).

Коришћење патената и права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

Утврђивање благовремености поднетих понуда

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном у позиву за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Оцена понуда

Комисија за јавну набавку ће након отварања понуда приступити прегледу и оцени поднетих понуда.

Одговарајућа понуда је понуда кој је благовремена и за коју је утврђено да потпуно испуњава  све техничке спецификације.

Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио  због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

Битни недостаци понуде

Наручилац ће одбити понуду ако:

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Услови за доделу уговора

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбије све неприхватљиве понуде.

Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређеног у позиву за подношење понуде и конкурсној документацији.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду.

Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке, у ком случају је наручилац дужан да након доношења такве одлуке достави образложени извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Одлука о додели уговора

На основу извештаја о стручној оцени понуда, наручилац доноси одлуку о додели уговора, у року од 25 дана од дана отварања понуда ( рок одређен у позиву за подношење понуда ).

Одлука о додели уговора мора бити образложена и мора да садржи нарочито податке из извештаја о стручној оцени понуда и упуство о правном средству.

Наручилац је дужан да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 ( три ) дана од дана доношења.

Одлука о обустави поступка

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба  наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упуство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 ( три ) дана од дана доношења.

Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима припремања понуде из чл. 88. ст. 3. Закона о јавним набавкама.

Коначна одлука о обустави поступка представља извршни наслов за трошкове припремања понуде из чл. 88. ст. 3. Закона о јавним набавкама.

Увид у документацију

Понуђач, има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да понуђачу, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писменог захтева, уз обавезу заштите података у складу са чл. 14. Закона о јавним набавкама.

Лица која врше увид у документацију дужна су да наручиоцу предају писмено овлашћење.

О спроведеном увиду у документацију саставља се записник који потписују овлашћена лица која врше увид и представници наручиоца који присуствују увиду.

По окончаном увиду у документацију, записник о извршеном увиду се уручује овлашћеним лицима која су извршила увид.

Рок и начин подношења захтева за заштиту права са детаљним упуством о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чл. 151. ст. 1. тач. 1) до 7) ЗЈН, износом таксе из чл. 156. ЗЈН и детаљним упуством о потврди из чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу наручиоца Град Чачак, улица Жупана Страцимира број 2, 32000 Чачак, електронском поштом на e-mail Наручиоца - Град Чачак: www.cacak.оrg.rs, или факсом на број Наручиоца - Град Чачак: 032/346-003 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца: Град Чачак, улица Жупана Страцимира број 2, 32000 Чачак.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 ( седам дана ) пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из ст. 3. чл. 149. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношења захтева за заштиту права је 10 ( десет )  дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. чл. 149. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од 2       ( два ) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама чл. 150. Закона о јавним набавкама                      ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Садржина захтева за заштиту права

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из чл. 156. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 );

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Износ таксе

Подносилац захтава за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу на захтев за заштиту права.

Износ таксе на захтев за заштиту права у конкретном поступку јавне набавке, без обзира да ли се захтев подноси пре отварања понуда или након  отварања понуда, је 120.000,00 динара.

Упутство о потврди из чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗЈН којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним

Чланом 151. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН ) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из чл. 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу чл. 151. ст. 1. тач. 6) ЗЈН, прихватиће се:

| 1. | Потврда о извршеној уплати таксе, у смислу чл. 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: |
| --- | --- |
|  | (1) | да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; |
|  | (2) | да представља доказ и извршеној упалти таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. *Република комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија - Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. |
|  | (3) | износ таксе из чл. 156. ЗЈН чија се уплата врши; |
|  | (4) | број рачуна: 840-30678845-06; |
|  | (5) | шифру плаћања: 153 или 253; |
|  | (6) | позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; |
|  | (7) | сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; |
|  | (8) | корисник: буџет Републике Србије; |
|  | (9) | назив уплатиоца; односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; |
|  | (10) | потпис овлашћеног лица банке. |

| 2. | Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1. |
| --- | --- |

| 3. | Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор ( корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава ) |
| --- | --- |

| 4. | Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права ( банке и други субјекти ) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. |
| --- | --- |

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

Примерак правилно попуњеног налога за уплату:

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу ''сврха уплате'' подаци упишу оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу ''позив на број'' уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија - Управа за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије ( НБС )

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7 - 9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - ''детаљи плаћања'' (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT): - број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 - EUR |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE - EUR - AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE ( NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7 - 9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 - USD |
| --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE - USD - AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA 7 - 9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Закључење уговора

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 ( осам ) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од од 8 ( осам ) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац је дужан да објави обавештење о закљученом уговору  о јавној набавци у року од пет дана од дана закључења уговора.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5) Закона о јавним набавкама.

Измене током трајања уговора о јавној набавци

У складу са одредбама Закона о јавним набавкама које уређују могућност измене закљученог уговора о јавној набавци, у предметном поступку јавне набавке наручилац предвиђа могућност да се након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, у ком случају ће се извршити измена уговора о јавној набавци у складу са Законом о јавним набавкама, а што ће бити регулисано посебним анексом уговора.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац дозвољава промену укупно уговорене цене и промену рока за извођење предметних радова као битних елемената уговора из објективних разлога који су јасно и прецизно одређени, односно који су предвиђени посебним прописима.

Промена укупно уговорене цене, и то промена цене као последица утврђених вишкова ( ''вишкови радова'' су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова ) или мањкова радова ( ''мањак радова'' су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова ) у складу са Посебним узансама о грађењу, као и промена услед хитних непредвиђених радова.

Промена рока за извођење предметних радова - овај рок се може продужити на писани захтев Извођача из неких од разлога који су предвиђени Посебним узансама о грађењу, а за које се Наручилац определио у моделу уговора као саставном делу садржине предметне конкурсне документације, у којој је на јасан начин извршио прецизирање истих.

Рок за извођење радова продужава се на писани захтев Извођача.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се може захтевати продужење рока за извођење радова, сматрају се нарочито:

- случај прекида радова који траје дуже од 2 ( два ) дана, а није изазван кривицом Извођача;

- природни догађај ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време науобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл. ) и дејства више силе;

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- извођење вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова;

- случај измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно ( преко 10% ) превазилази обим уговорених радова.

У случају продужења рока за извођење радова извршиће се измена уговора у складу са Законом о јавним набавкама, што ће бити регулисано посебним анексом овог уговора.

Забрана закључења уговора

Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса, уколико је постојање сукоба интереса утицало или могло утицати на одлучивање у поступку јавне набавке.

Лице у односу са којим постоји сукоб интереса, не може бити подизвођач понуђачу којем је додељен уговор, нити члан групе понуђача којој је додељен уговор.

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки ће на захтев наручиоца одобрити закључење уговора, ако наручилац доказе да би забрана закључења уговора проузроковала велике тешкоће у раду или пословању наручиоца које су несразмерне вредности јавне набавке, односно значјано угрозила интерес Републике Србије, да је предузео све мере ради сузбијања штетних последица, да остали понуђачи не испуњавају услове из поступка, односно да је након рангирања њихових понуда разлика у цени већа за 10% или број пондера већи за десет у корист изабраног понуђача.

Одлука Републичке комисије објављује се на интернет страници наручиоца, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и на Порталу јавних набавки.

Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна:

У садржини предметне коннкурсне документације Наручилац је у припремљеним Обрасцима који чине обавезне елементе конкурсне документације означио место предвиђено за стављање отиска печата од стране понуђача.

У складу са важећим Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ), тј. Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова обавештавају се понуђачи да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

Уколико се понуђачи приликом сачињавања понуде, а у складу са предметном конкурсном документацијом и одредбама Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ) које се односе на употребу печата од стране привредних друштава приликом закључивања правних послова, односно предузимања правних радњи, између осталог и приликом сачињавања понуде у поступцима јавних набавки, определе да не употребљавају печат, исто неће представљати недостатак понуде и основ за оцену и одбијање понуде као неприхватљиве.

VI) ОБРАСЦИ

| ОБРАЗАЦ | 1 |
| --- | --- |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ), подацима о начину, року и условима плаћања, року за извођење радова, гарантном року, року важења понуде и упуством како да се попуни

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ БРОЈ 7 У ЧАЧКУ ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 404-1/37-2020-II

САДРЖАЈ:

Образац понуде  се припрема тако да попуњен од стране понуђача садржи:

- податке о броју и датуму понуде и опште податке о понуђачу - са предвиђеним делом за унос тражених података;

- податке о томе да ли се понуда подноси самостално, као понуда са подизвођачем или као заједничка понуда - са предвиђеним делом да се понуђач изјасни о начину подношења понуде ( заокруживањем );

- подаци о подизвођачу / подизвођачима - са предвиђеним делом за унос тражених података;

- подаци о учеснику у заједничкој понуди / учесницима у заједничкој понуди - са предвиђеним делом за унос тражених података;

- податак о укупно понуђеној цени  ( укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а, вредност ПДВ-а у динарима и укупно понуђена цена у динарима са ПДВ-ом ) - са предвиђеним делом за унос тражених података;

-  образац понуде са  врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином и описом радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ) са свим позицијама по врстама предметних радова - врста и опис позиција радова са потребном опремом, материјалом и др., радом ангажованих радника, механизације и др. , наведеном јединицом мере и количином, предвиђен део да понуђач унесе јединичну цену у динарима без ПДВ-а за сваку позицију радова, укупну понуђену цену у динарима без ПДВ-а са сваку позицију радова, укупно понуђену цену у динарима без ПДВ-а за сваку појединачну врсту радова, као и предвиђен део да понуђач унесе укупно понуђену цену у динарима без ПДВ-а, вредност ПДВ-а у динарима и укупно понуђену цену у динарима са ПДВ-ом за све врсте и позиције радова и количине дате у обрасцу понуде;

- податак о начину, року и условима плаћања - понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања - детаљно регулисање питања везаног за начин, рок и услове плаћања, извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора;

- податак о року за извођење радова - са предвиђеним делом да понуђач унесе податак о року за извођење радова - понуда условљена тачно одређеним максималним роком за извођење радова ( рок за извођење радова не може бити дужи од 45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао ) - изражено у броју календарских дана;

- податак о гарантном року - са предвиђеним делом да понуђач унесе податак о гарантном року - за извођење радова и светиљке - понуда условљена тачно одређеним минималним гарантним роком ( гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених радова ) - изражено у броју месеци. Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом. За набављену, испоручену и уграђену опрему, материјал и др., важи гарантни рок у складу са условима произвођача, осим за светиљке за које је минимални гарантни рок 60 ( шездесет ) месеци,  који тече од дана извршене примопредаје изведених радова  - изражено у броју месеци.

- податак о року важења понуде - са предвиђеним делом да понуђач унесе податак о року важења понуде - понуда условљена тачно одређеним минималним роком важења понуде ( рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда ) - изражено у броју дана од дана отварања понуда.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| Понуда број | ________________ | од |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * ( попунити ) |  | * ( попунити ) |

НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке - без обзира на начин поношења понуде

за отворени поступак јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, Ј.Н. редни број 404-1/37-2020-II, Наручиоца Град Чачак.

Општи подаци о понуђачу

| Пословно или скраћено пословно име понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача ( e - mail ) - уколико поседује исту: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке - понуђач који понуду подноси самостално и понуђач који понуду подноси са подизвођачем

Понуду подноси:

А) самостално

Б) са подизвођачем

В) као заједничку понуду

Напомена: заокружити начин подношења понуде

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Уколико се понуда подноси са позивођачем унети податке о подизвођачу / подизвођачима:

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Пословно или скраћено пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

| 2) Пословно или скраћено пословно име подизвођача: |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о подизвођачу'' попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

У случају да понуђач наступа са подизвођачем или више  подизвођача проценат учешћа свих подизвођача у збиру не може бити већи од 50% укупне вредности набавке.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Уколико се понуда подноси као заједничка понуда унети податке о свим учесницима заједничке понуде:

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Пословно или скраћено пословно име учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

| 2) Пословно или скраћено пословно име учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

| 3) Пословно или скраћено пословно име учесника у заједничкој понуди |  |
| --- | --- |
| Адреса: |  |
| Матични број: |  |
| Порески идентификациони број ( ПИБ ): |  |
| Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу ''Подаци о учеснику у заједничкој понуди'' попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( укупно понуђена цена у динарима без ПДВ-а, вредност ПДВ-а у динарима и укупно понуђена цена у динарима са ПДВ-ом )

УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, Ј.Н. редни број 404-1/37-2020-II, Наручиоца - Град Чачак, износи:

| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: ( у динарима без ПДВ-а ) | _________________________ * ( у динарима без ПДВ- а ) |
| --- | --- |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а: ( у динарима ) | _________________________ * ( у динарима ) |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА: ( у динарима са ПДВ-ом ) | _________________________ * ( у динарима са ПДВ- ом ) |

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да унесе тражене податке

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ са врстом, техничким карактеристикама / спецификацијом, квалитетом, количином, и описом радова и пратећих добара обухваћених предметном јавном набавком ( предмер и предрачун радова ) подацима о начину, року и условима плаћања, року за извођење радова, гарантном року, року важења понуде

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА:

| Ред. број | Врста радова и добара и опис позиција | Ј.М. | Количина | Јединична цена ( у динарима без ПДВ-а ) | Укупно ( у динарима без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1.1 | Геодетско обележавање трасе кабловског рова и положаја стубова. Обрачунато по дужном метру трасе свих каблова са издавањем протокола о извршеном обележавању. Ове радове може да изводи овлашћена организација са одговарајућом лиценцом. | м | 600 |  |  |
| 1.2 | Пажљиви ископ рова димензија 0,4х0,8 м у земљишту 3. и 4. категорије, ручно-машинским путем за полагање напојног кабла. | м3 | 187 |  |  |
| 1.3 | Пажљиви ископ рова димензија 0,5х1,5 м у земљишту 3. и 4. категорије, ручно-машинским путем испод приступних саобраћајница за полагање напојног и инсталационих каблова. | м3 | 12 |  |  |
| 1.4 | Ископ земље за темељне стопе стубова јавног осветљења димензија 1,0х1,0х1,2 м . Обрачунато по ископаној јами. | ком | 21 |  |  |
| 1.5 | Испорука бетона марке МБ 30 и израда бетонског темеља за стубове јавног осветљења, димензија 1,0х1,0х1,1 м. При изради темеља поставити улазно-излазне цеви ф 50 мм и пролазне јувидур цеви. Такође у темељну стопу уградити челичне анкере за сидрење стуба. Обрачунато по урађеним бетонским темељима комплет са материјалом. | ком | 21 |  |  |
| 1.6 | Испорука и полагање у ров песка испод и изнад кабла до 10 цм изнад горње ивице кабла. Песак испод и око кабла треба набијати до прописаног модула стишњености (Ме = 3000-5000 N/cm2 ) | м3 | 48 |  |  |
| 1.7 | Двострано сечење асфалта дебљине 15 цм дуж трасе кабла на местима укрштања са приступним саобраћајницама. | м | 16 |  |  |
| 1.8 | Разбијање асфалтираних површина након сечења, ради ископа рова. | м2 | 8 |  |  |
| 1.9 | Испорука, транспорт и затрпавање кабловског рова земљом из ископа која мора бити збијена приручним средствима тако да се постигне потребан степен збијености. | м3 | 139 |  |  |

| 1.10 | Бетонирање подлоге слоје мршавог бетона МБ 20 дебљине 10 цм, на местима укрштања трасе са приступним саобраћајницама. | м3 | 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | Асфалтирање оштећених коловозних површина приступних саобраћајница након завршетка радова, асфалтом дебљине 10 цм. | м2 | 8 |  |  |  |
| 1.12 | Испорука потребног материјала и израда заштитне цеви ХДПЕ фи 110 мм на местима укрштања са приступним саобрађајницама, ПТТ инсталацијама, инсталацијама гаса, хидротехничким инсталацијама. | м | 30 |  |  |  |
| 1.13 | Испорука потребног материјала и израда заштитне цеви ХДПЕ фи 50 мм дуж трасе кабловског рова на местима увода кабла у бетонске стопе светиљки и разводних ормана. | м | 600 |  |  |  |
| 1.14 | Испорука и уградња упозоравајуће траке 1 кВ на 0,5 м од кабла, дуж трасе рова. | м | 600 |  |  |  |
| 1.15 | Утовар и одвоз преостале земље моторним возилом на депонију до 5 км удаљеноси са истоваром и грубим планирањем. | м3 | 48 |  |  |  |
| УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ ( у динарима без ПДВ-а ): |  |

| Ред. број | Врста радова и добара и опис позиција | Ј.М. | Количина | Јединична цена ( у динарима без ПДВ-а ) | Укупно ( у динарима без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | МОНТАЖНИ РАДОВИ |
| 2.1 | Испорука и полагање кабла PP00-A 4x16 mm2 у већ ископаном рову. Комплет са сечењем кабла на месту сваког стуба и увлачењем крајева у стубове. Позиција обухвата и провлачење кабла кроз ПВЦ цев на месту укрштања са саобраћајницама и на бетонској конзоли. | м | 800 |  |  |
| 2.2 | Испорука и полагање у ископаном кабловском рову 20 цм изнад кабла, као и кроз цев уграђену у темељ стуба, челичне поцинковане трака 25х4 мм. | кг | 780 |  |  |
| 2.3 | Испорука и монтажа укрсног комада трака-трака. | ком | 30 |  |  |
| 2.4 | Испорука конусног, топлопоцинкованог стуба јавног осветљења висине 8 м сличног типу CRS-A-8. Стуб се испоручује са прикључном плочом, лиром, комплетно ожичен проводницима PP00-Y 3x2,5 mm2 од прикључне плоче до светиљке. Цена укључује завршетак стуба Z4, анти вандал брављење P-2, прикључком за уземљење са спољње стране тела стуба U3, анкер плочом AP-1, окапницом изнад поклопца прикључне плоче O-1, одговарајуће анкер плоче, завртањеви и пластичне заштите завртњева, као и подизање и фиксирање ожиченог стуба са лиром, прикључном плочом и осигурачем на анкере темеља са означавањем стуба црном бојом. | ком | 21 |  |  |
| 2.5 | Израда уземљења стуба, повезивањем завртња за уземљење стуба са уземљивачком траком. | ком | 21 |  |  |
| 2.6 | Израда везе напојних каблова на прикључној плочи у стубу са сувим отварањем кабла, шемирањем жила кабла, гњечењем папучица и повезивањем и означавањем натписним плочицама свих веза. Обрачунато по стубу укључујући испоруку кабловских папучица. | ком | 21 |  |  |
| 2.7 | Испорука и уградња осигурача FRA 10 A. | ком | 21 |  |  |

| 2.8 | Испорука и монтажа на стуб (на висини 8 м) светиљке за спољашње осветљење еквивалентне типу "VIHOR 32LED T2, 111W" BUCK". Комплет са повезивањем проводницима типа PP00-Y 3x2,5 mm2. Кућиште од ливеног алуминијума. Температура боје 4000К, CRI≥70. LOR≥0.85. Укупан светлосни флукс светиљке не сме да буде мањи од 12385lm. Могућност безжичног подешавања на локацији: излазног флукса, CLO, аутономног димовања. Модули универзални, слични типу: TCI SLM2x8/740. Степен механичке заштите IP66. IK08. Животни век: Модули: ≥100.000h (L90B10), драјвер ≥100.000h. 5 година гаранције. Доставити следеће: произвођачку гаранцију, каталошки лист светиљке и модула, декларацију усаглашености произвођача светиљке према којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена (LVD, ErP, Rohs, или одгварајућим) као и да има CE знак, фотометријски извештај (у складу са LM-79 стандардом) где је приказан поларни дијаграм понуђених светиљки, табеле светлосног интезитета и пропусна ефикасност (LOR) светиљки. IP и IK атест. | ком | 21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ ( у динарима без ПДВ-а ): |  |

| Ред. број | Врста радова и добара и опис позиција | Ј.М. | Количина | Јединична цена ( у динарима без ПДВ-а ) | Укупно ( у динарима без ПДВ-а ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ЗАВРШНИ РАДОВИ |
| 3.1 | Испитивање и издавање атеста: |  |  |  |  |
|  | - испитивање отпора уземљења на сваком стубу |  |  |  |  |
|  | - испитивање опора петље квара |  |  |  |  |
|  | - испитивање отпора изолације |  |  |  |  |
|  | - испитивање непрекидности заштитног проводника |  |  |  |  |
|  | - фотометријска испитивања |  |  |  |  |
|  | Атест доставити у два оргинална примерка. Испитивања може да врши само радна организација која има одговарајућу лиценцу. | паушал | 1 |  |  |
| 3.2 | Геодетско снимање и картирање трасе кабла и стубова са свим аналтичко геодетским елементима у државном кординантном систему. Обрачун по дужном метру трасе каблова. | м | 600 |  |  |
| УКУПНО ЗАВРШНИ РАДОВИ ( у динарима без ПДВ-а ): |  |

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА |
| --- |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У УЛИЦИ БРОЈ 7 У ЧАЧКУ |
| Позиција редни број | ВРСТА РАДОВА | Укупно ( у динарима без ПДВ-а ) |
| 1. | УКУПНО - ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 2. | УКУПНО - МОНТАЖНИ РАДОВИ |  |
| 2. | УКУПНО - ЗАВРШНИ РАДОВИ |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима без ПДВ-а ): |  |
| ВРЕДНОСТ ПДВ-а ( у динарима ): |  |
| УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА ( у динарима са ПДВ-ом ): |  |

Напомена:

Уколико се у техничкој документацији - предмеру и предрачуну радова у означавању добара или радова одређене производње, извора или градње наводи одређени робни знак, патент, тип или произвођач, понуђач може понудити и другу врсту, истих или бољих техничких карактеристика.

Понуђач је дужан да у понуди достави документацију о понуђеним добрима, и то за: позицију редни број 2.8  дела 2. Монтажни радови из Обрасца понуде ( предмер и предрачун радова ) - Светиљка.

Понуђач је дужан да у понуди достави следећу документацију:

- Каталошки лист светиљке и модула,

- Декларацију усаглашености произвођача светиљке према којој Наручилац може да се увери са којим је директивама усаглашена ( LVD, ErP, Rohs ''или одгварајућим'' ) као и да има CE знак,

- Фотометријски извештај ( у складу са LM-79 стандардом ) где је приказан поларни дијаграм понуђених светиљки,

- Табеле светлосног интезитета и пропусна ефикасност (LOR) светиљки,

- IP и IK атест,

- Произвођачка гаранција.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Начин, рок и услови плаћања:

Понуда условљена тачно одређеним начином, роком и условима плаћања. Детаљно регулисање питања везаног за начин, рок и услове плаћања, извршено у моделу уговора, као услов будућег уговора.

Рок за извођење радова: ( који не може бити дужи од 45 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао ) ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива''

_______________________________________________ * ( уписати у календарским данима )

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да попуни тражени податак

Гарантни рок за изведене радове: (који не може бити краћи од 24 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених радова) ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива'' Напомена: Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом. За набављене, испоручене и уграђене материјале, опрему и др. , важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје изведених радова.

_______________________________________________ * ( уписати у месецима )

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да попуни тражени податак

Гарантни рок за светиљке: (који не може бити краћи од 60 ( шездесет ) месеци рачунајући од дана примопредаје изведених радова) ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива'' Напомена: За набављену, испоручену и уграђену опрему, материјал и др. , важи гарантни рок у складу са условима произвођача, осима за светиљке за које је минимални гарантни рок 60 ( шездесет ) месеци, који тече од дана извршене примопредаје изведених радова.

_______________________________________________ * ( уписати у месецима )

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да попуни тражени податак

Рок важења понуде: ( који не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда ) ''уколико понуђач понуди опцију ван захтеваног оквира понуда ће се одбити као неприхватљива'' Напомена: на основу чл. 90. ст. 2. Закона о јавним набавкама , у случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

_______________________________________________ * ( уписати у данима )

* НАПОМЕНА: понуђач је у обавези да попуни тражени податак

| Датум |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
| ___________________________ |  | _________________________________ |
|  |  | * ( потпис овлашћеног лица понуђача ) |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

| ОБРАЗАЦ | 2 |
| --- | --- |

Образац трошкова припреме понуде

У складу са чл. 88. ст. 1. Закона о јавним набавкама, понуђач

( навести пословно или скраћено пословно име понуђача )

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, редни број 404-1/37-2020-II, Наручиоца - Град Чачак, како следи у табели:

| Редни број | ВРСТА ТРОШКА | Износ трошка ( у динарима ) |
| --- | --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ( у динарима ): |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

* Овај образац је у складу са чл. 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова             ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ) обавезан елемент конкурсне документације.

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца није обавезно

| Датум |  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |
| ___________________________ |  | _________________________________ |
|  |  | * ( потпис овлашћеног лица понуђача ) |

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да овај образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити овај образац.

| ОБРАЗАЦ | 3 |
| --- | --- |

На основу чл. 26. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) и чл. 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( ''Службени гласник РС'', број 86/15 и 41/19 ), дајем:

И З Ј А В У о независној понуди

Потврђујем ( мо ) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам ( смо ) у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, редни број 404-1/37-2020-II, Наручиоца - Град Чачак, понуду поднео ( ли ) независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Изјава - Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( понуђач који нступа самостално или са подизвођачем ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( понуђач који наступа самостално или са подизвођачем ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |

Изјава - Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( члана групе понуђача ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( члана групе понуђача ) |
| --- | --- | --- |
| Понуђач 1 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 2 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 3 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

У случају када се понуда подноси као самостална или као понуда са подизвођачем овај образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача ( изјава - варијанта 1 ).

У случају када се подноси заједничка понуда ( понуду коју подноси група понуђача ) овај  образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача ( изјава - варијанта 2 ).

Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је

учесник у заједничкој понуди.

| ОБРАЗАЦ | 4 |
| --- | --- |

На основу чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), дајем:

И З Ј А В У о поштовању обавеза у складу са чл. 75. ст. 2. Закона о јавним набавкама

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам ( смо ) у отвореном поступку јавне набавке - набавка радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, редни број 404-1/37-2020-II, Наручиоца - Град Чачак, поштовао (ли) обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам ( мо ) забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Изјава - Варијанта 1 - за самосталну понуду и понуду са подизвођачем

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( понуђач који нступа самостално или са подизвођачем ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( понуђач који наступа самостално или са подизвођачем ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |  |

Изјава - Варијанта 2 - за заједничку понуду ( понуду коју подноси група понуђача )

| Пословно или скраћено пословно име понуђача ( члана групе понуђача ) |  | Потпис овлашћеног лица понуђача ( члана групе понуђача ) |
| --- | --- | --- |
| Понуђач 1 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 2 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |
| Понуђач 3 ( члан групе понуђача ) |  | М.П. |  |

НАПОМЕНА:

У случају када се понуда подноси као самостална или као понуда са подизвођачем овај образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице понуђача ( изјава - варијанта 1 ).

У случају када се подноси заједничка понуда ( понуду коју подноси група понуђача ) овај  образац попуњава, потписује и печатом оверава овлашћено лице сваког члана групе понуђача ( изјава - варијанта 2 ).

Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

| ОБРАЗАЦ | 5 |
| --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

- Град Чачак, улица Жупана Страцимира бр. 2. , 32000 Чачак, матични број 07183046, ПИБ број 101296508, шифра делатности 84.11,  рачун број 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка ( у даљем тексту: Наручилац )

и

2. 	* __________________________________________________________, улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ ( у даљем тексту: Извођач )  са друге стране.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражене податке ( понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачем )

''Уколико понуђач подноси заједничку понуду ( група понуђача ) - попунити податке за сваког члана групе понуђача'':

2. * ______________________________________________, улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________   ( у даљем тексту: Извођач - члан групе понуђача )

3. * ______________________________________________, улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________   ( у даљем тексту: Извођач - члан групе понуђача ) са друге стране.

* НАПОМЕНА: Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у обрасцу - модел уговора, потребно је да се ова страна обрасца - модел уговора копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

''Уколико понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу ( понуђач који понуду подноси са подизвођачем )  - попунити податке за подизвођача'':

Извођач ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу

* ______________________________________________, улица *______________ број *__. , *_________________ , матични број *__________________ , ПИБ број *_____________, рачун број *______________________, кога заступа директор *_______________________ .

Уговорне стране сагласно констатују следеће чињенично и правно стање:

- да је Град Чачак као Наручилац, на основу усвојеног Плана јавних набавки за 2020. годину, а у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ) спровео отворени поступак јавне набавке број 404-1/37-2020-II, за доделу уговора о извођењу радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, за који су Позив за подношење понуда и Конкурсна документација, објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца;

- да је Град Чачак као Наручилац, дана __.__.2020. године, донео Одлуку о додели уговора о јавној набавци број 404-1/37-2020-II/5 именованом Извођачу, те се овај уговор закључује у складу са чл. 112. Закона о јавним набавкама             ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).

Члан  1.

Предмет овог уговора је извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, у свему према усвојеној понуди Извођача број                                 * ________________ од *__.__.2020. године, која чини саставни део овог Уговора, сагласно Одлуци наручиоца Града Чачка о додели уговора по спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова редни број 404-1/37-2020-II.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражене податке

Радове из чл. 1. овог Уговора Извођач је дужан да изведе у складу са усвојеном понудом, тј. техничком спецификацијом ( са предмером и предрачуном радова ) која је саставни део понуде Извођача, овим уговором, Решењем о грађевинској дозволи и техничкој докуменацији - Пројекат за извођење - ПЗИ - део Пројекат електроенергетских инсталација и у складу са прописима, стандардима, правилима струке, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за ову врсту радова и опреме, материјала и др. који се користе приликом извођења радова.

Потписом овог Уговора, Извођач потврђује да је упознат са техничком спецификацијом потребном за извођење радова који су предмет овог уговора, као и техничком документацијом - пројектом, и да је упознат са свим условима на терену неопходним за састављање прихватљиве понуде, те не може накнадно истицати евентуалне примедбе и недостатке који би утицали на уговорену цену или продужетак рока извођења радова.

Члан 2.

Укупна цена за извођење предметних радова исказана у понуди Извођача износи *_______________________ динара без обрачунатог ПДВ-а, вредност ПДВ-а  износи _______________________ динара, па укупна уговорена цена за извођење предметних радова исказана у понуди  Извођача са обрачунатим ПДВ-ом износи * _______________________ динара.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражене податке

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Уговорне стране уговарају извођење радова по јединици мере, утврђеним количинама из предмера и предрачуна радова усвојене понуде и применом јединичних цена из понуде Извођача, па се обавезују да коначну вредност радова утврде по завршетку радова и извршеној примопредаји радова, путем коначног обрачуна.

Јединичне цене по позицијама радова у понуди Извођача су без пореза на додату вредност.

Јединичне цене по позицијама из усвојене понуде Извођача су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене ( фиксне и непроменљиве ).

Коначна вредност радова из предмета овог уговора утврдиће се на основу стварно изведених количина радова по позицијама према листовима грађевинске књиге и применом јединичних цена из усвојене понуде Извођача која је саставни део овог Уговора.

Уговорене јединичне цене по позицијама радова, као и укупно уговорена цена обухвата све трошкове извођења радова са свом потребном опремом, материјалом и др.

Ова цена обухвата вредност извођења свих радова ( радне снаге, опреме, материјала, енергије, употребљене механизације, трошкове организације и означавања градилишта и др.  ).

Осим вредности рада, набавке, испоруке и уградње потребних добара                  ( опрема, материјал и др. ) цена обухавата и све остале зависне трошкове Извођача до примопредаје радова.

Понуђена цена у себи садржи: вредност опреме и материјала која се уграђује укључујући и сав ситан у позицијама усвојене понуде неспецифициран материјал, радне снаге, механизације, средства за рад, спољашњи и унутрашњи транспорт, чување и одржавање радова и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, опреме, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, тј. објекта - места извођења радова, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, означавања градилишта, тј. објекта - места извођења радова, прилазе и платое за комуникацију и организацију извођења радова, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Извођач је добио све информације које су сваком савесном и искусном Извођачу потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши на текући рачун Извођача, на следећи начин:

- по привременим и окончаној ситуацији за изведене радове испостављеној од стране Извођача, сачињеној на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде Извођача, потписаној од стране стручног надзора и Наручиоца у року од 45 дана од дана овере окончане ситуације.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију за изведене радове може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји радова и сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација се испоставља Наручиоцу у 6 ( шест ) примерака и мора бити оверена од стране стручног надзора пре доставе Наручиоцу.

Извођач је дужан да комплетну документацију неопходну за оверу окончане ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате квалитета и атесте за уграђену опрему и материјал, гаранције и другу документацију достави стручном надзору, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права приговора.

По овери окончане ситуације од стране стручног надзора и Наручиоца, Извођач је дужан да изврши регистрацију ситуације при централном регистру фактура.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од * ___ календарских дана ( рок за извођење радова не може бити дужи од 45 календарских дана ), рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражени податак

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

- да је Наручиоцем предао Извођачу техничку документацију, што се констатује у грађевинском дневнику.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-ег дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-ег дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за преглед и примопредају радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рок може се мењати само уз сагласност Наручиоца, на начин предвиђен конкурсном документацијом и овим уговором.

Члан 5.

Рок за извођење радова продужава се на писани захтев Извођача.

Извођач има право да захтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу ст. 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- случај прекида радова који траје дуже од 2 ( два ) дана, а није изазван кривицом Извођача;

- природни догађаји ( пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл. ) и дејства више силе;

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- извођење вишкова радова преко 10% од уговорених количина радова;

- случај измене техничке спецификације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној техничкој спецификацији знатно ( преко 10% ) превазилази обим уговорених радова.

Извођач је дужан да одмах писмено обавести стручни надзор и Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Извођач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Извођач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Извођача и стручног надзора и у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писаној форми подноси стручном надзору и Наручиоцу у року од 5 ( пет ) дана од дана сазнања за околност, а најксније 7 ( седам ) дана пре истека рока за завршетак радова.

Извођач је дужан да, у уговореном року, односно без права на продужење уговореног рока, изведе вишак радова до 10% од уговорених количина.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум, у складу са одредбама чл. 115. Закона о јавним набавкама ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ).

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора, претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач је обавезан да:

- ради извођења радова из предмета овог Уговора, обезбеди потребну радну снагу, грађевинску и др. механизацију, средства, техничку опрему, опрему и материјал који се уграђује, изведе све радове и набави, испоручи и угради добра ( опрема, материјал и др. ) ближе описана у усвојеном обрасцу понуде, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог Уговора;

- у роковима и на начин предвиђен овим Уговором преда Наручиоцу захтевана средства финансијског обезбеђења ( банкарску гаранцију за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року );

- у сарадњи са стручним надзором и овлашћеним представником Наручиоца усагласи динамички план извођења предметних радова;

- о свом трошку обезбеди видно обележавање градилишта таблом која мора бити израђена у прописаном облику / форми и садржати све оне елементе прописане позитивним прописима којима се уређује обележавање градилишта;

- радове из предмета овог Уговора изводи савесно, стручно и квалитетно у складу са усвојеном понудом, овим уговором, решењем о грађевинској дозволи и техничкој документацији ( пројекту ), прописима, стандардима, правилима струке, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за ову врсту радова и опреме, у уговореном року, и да по завршетку радова, изведене радове преда Наручиоцу;

- именује лице - одговорно за извођење радова из предмета овог уговора - одговорног извођача радова;

- приликом увођења у посао и почетка извођења радова достави Наручиоцу решење о одређивању одговорног извођача радова за радове из предмета овог Уговора;

- приликом извођења радова из предмета овог Уговора дозволи овлашћеном представнику Наручиоца - лицу које обавља послове стручног надзора - стручном надзору, да врши контролу изведених радова, уграђене опреме, материјала и др. , контролу динамике извођења радова у оквиру усаглашеног динамичког плана извођења предметних радова, као и контролу извођења радова у оквиру уговореног рока извођења радова, тј. омогући вршење стручног надзора, а све како би исто имало увид у начин извођења радова, квалитет, количину, рокове извођења радова и друге околности од значаја за правилно и квалитетно извођење радова из предмета овог Уговора;

- у сарадњи са овлашћеним представником Наручиоца и лицем које обавља послове стручног надзора, изналази техничка решења на радовима из предмета овог уговора;

- за активности из предмета овог Уговора уредно води сву прописану грађевинску документацију;

- се строго придржава мера безбедности и заштите на раду у складу са важећим прописима којима се уређује та област;

- обезбеди безбедност свих лица на градилишту, тј. објекту - месту извођења радова, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала, опреме и слично, тако да се Наручилац ослобађа одговорности према државаним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно - правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- предузима мере техничке заштите градилишта, тј. објекта - места на којем се изводе предметни радови, суседних објеката, радника, пролазника, јавног саобраћаја, околине и имовине трећих лица, као и да у случају настале штете надокнади причињену штету;

- на градилишту, тј. објекту - месту извођења радова обезбеди довољну радну снагу, као и потребну грађевинску и др. механизацију, средства, техничку опрему и потребан материјал за извођење радова из предмета овог Уговора;

- обезбеди благовремену испоруку уговорене опреме, материјала и др. средстава. потребних за извођење уговорених радова;

- повећа интезитет извођења предметних радова, тј. уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- поступи по свим основаним примедбама стучног надзора и Наручиоца датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у  зависности од конкретне сигуације, а у случају да изведени радови не одговарају прописима, стандардима, правилима струке, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за ову врсту радова и опреме, односно квалитету и захтевима дефинисаним обрасцем понуде, тј. техничком спецификацијом, као и техничком документацијом - пројектом и издатим Решењем о грађевинској дозволи, да одмах, без одлагања, односно у року који одреди надзорни орган, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно изведе радове или изврши замену набављене, испоручене и уграђене опреме, материјала и др. , која није у складу са описом и квалитетом дефинисаним усвојеном понудом Извођача;

- убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- обезбеди објекат, тј. место на коме се изводе радови у случају прекида радова;

- по завршетку извођења радова, одмах, без одлагања, обавести стручни надзор и Наручиоца, да је радове завршио и да је спреман за примопредају радова;

- преко свог представника учествује у примопредаји радова, као и да узме учешће у сачињавању записника о примопредаји радова и изради коначног обрачуна изведених радова;

- приликом примопредаје радова стручном надзору и Наручиоцу преда комплетну документацију потребну за вршење прегледа и примопредаје изведених радова, са свим неопходним атестима, сертификатима, резултатима испитивања, гарантним листовима уграђене опреме, материјала и др. , као и сву другу грађевинску документацију;

- сноси трошкове накнадног прегледа и промопредаје радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- гарантује за квалитет изведених радова и набављене, испоручене и уграђене опреме, материјала и др. ,  с тим да отклањању недостатака у гарантном року Извођач мора да приступи у року од 5 ( пет ) дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

- извршава и друге обавезе преузете овим Уговором.

Члан  8.

Извођач се обавезује да предметне радове обавља у свим временским условима који дозвољавају безбедно извођење предметних радова, и у вези тога је дужан да обезбеди све неопходне елементе за благовремено и квалитетно извршење уговорних обавеза.

Члан  9.

Извођач се обавезује да приликом извођења предметних радова, увек мора обезбедити безбедно одвијање саобраћаја на саобраћајним површинама.

Извођач је дужан да пре почетка извођења радова, означи градилиште, тј. објекат - место извођења радова, и да исто обележи одговарајућом саобраћајном и другом прописаном сигнализацијом, односно постави саобраћајну сигнализацију и опрему и обезбеди место на коме се изводе радови и да исту одржава у прописаном стању током извођења радова, а након завршетка радова да исту уклони.

Члан  10.

За случај да се због извођења радова мора обуставити саобраћај, Извођач је дужан да о томе обавести Наручиоца, који ће у том случају приступити обезбеђивању услова за преусмерење саобраћаја и обавештавању надлежних органа и корисника саобраћаја о промени режима саобраћаја, а све у складу са позитивним прописима и актима управљача јавног пута.

Члан  11.

Уговорне стране су сагласне да је надзор и контрола извођења радова из предмета овог уговора обавеза Наручиоца, и врши се од старне стручног лица,  тј. лица одређеног решењем за вршење послова стручног надзора - надзорног органа.

Вршење послова стручног надзора вршиће се непосредним увидом у поступање Извођача приликом извођења радова, контролом документације, као и редовно праћење динамике извођења радова и усклађености са уговореним роком за извођење радова.

Неквалитетно изведене радове из предмета овог уговора, Наручилац ће преко надзорног органа, констатовати у грађевинском дневнику и наложити Извођачу довођење истих у квалитетно стање.

Члан  12.

Наручилац задржава право да у току важења уговора, тј. року за извођење радова, као и до истека гарантног рока, о трошку Извођача ангажује овлашћеног субјекта који ће извршити контролу саобразности изведених радова и набављене, испоручене и уграђене опреме, материјала и др. са условима / захтевима дефинисаним обрасцем понуде, као и стандардима и техничким прописима за одређене врсте радова и опреме, материјала и др. , која се уграђује, односно изврши испитивање и контролу квалитета изведених радова и набављене, испоручене и уграђене опреме, материјала и др. , код овлашћене организације за контролу квалитета, а Извођач је дужан да дозволи такву контролу и да плати стварне трошкове контроле.

Члан  13.

Наручилац је обавезан да:

- обезбеди Извођачу несметан прилаз градилишту;

- преда Извођачу техничку документацију;

- обезбеди вршење стручног надзора, у складу са законом и овим Уговором и да о истом у писаној форми обавести Извођача;

- у координацији са лицем које обавља послове стручног надзора и овлашћеним лицем Извођача усагласи динамички план извођења предметних радова;

- у сарадњи са овлашћеним представником Извођача и лицем које обавља послове стручног надзора, изналази техничка решења на радовима из предмета овог Уговора;

- у складу са важећим прописима извршава своје обавезе у погледу безбедности и здравља на раду;

- по обавештењу од стране Извођача да су изведени / извршени радови из предмета овог Уговора, одмах, без одлагања, а преко свог овлашћеног лица, приступи примопредаји изведених радова, сачињавању записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова;

- изврши плаћање Извођачу за изведене радове из предмета овог уговора под условима и на начин одређен овим уговором;

- извршава и друге обавезе преузете овим Уговором.

Члан 14.

Извођач се обавезује да преда Наручиоцу приликом закључења уговора, односно најкасније у року од 10 ( десет ) дана од дана закључења уговора  БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ( као средство финансијског обезбеђења ), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 30 ( тридесет ) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важење банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи, и у том случају, Извођач радова је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла ( као средство финансијског обезбеђења ) у случају да Извођач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен овим уговором.

Извођач се обавезује да у тренутку примопредаје изведених радова преда Наручиоцу БАНКАРСКУ ГАРАНЦИЈУ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ( као средство финансијског обезбеђења ), која ће бити са клаузулама: безусловна, неопозива, наплатива на први позив и без права на приговор, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу и плаћање окончане ситуације.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) се издаје у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који је 15 ( петнаест ) дана дужи од гарантног рока за изведене радове који је одређен овим уговором.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) у случају да Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 ( пет ) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца / Корисника банкарске гаранције. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Поднете банкарске гаранције за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року ( као средства финансијског обезбеђења ) не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио Наручилац, мањи износ од оног који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарске гаранције морају бити у свему поднете на начин и под условима одређеним конкурсном документацијом из поступка јавне набавке у коме је Извођачу додељен овај уговор.

Члан  15.

Извођач одговара за штету по одредбама Закона о облигационим односима, закључно са истеком гарантног рока.

Члан  16.

Гарантни рок за изведене радове износи * ___ месеца ( гарантни рок не може бити краћи од 24 месеца ), рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражени податак

Ако је за поједине радове посебним прописом одређен посебан гарантни рок дужи од уговореног, за те радове важи гарантни рок одређен тим прописом.

Гарантни рок за набављене, испоручене и монтиране светиљке износи * ___ месеци ( гарантни рок не може бити краћи од 60 ( шездесет ) месеци ), рачунајући од дана примопредаје изведених радова.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражени податак

За осталу набављену, испоручену и уграђену опрему, материјал и др. , важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје изведених радова.

Извођач је обавезан да, на дан примопредаје изведених радова који су предмет овог Уговора, записнички преда лицу одређеном за вршење послова стручног надзора све гарантне листове, атесте, сертификате, резултате испитивања за набављену, испоручену и уграђену опрему, материјале и др., као и упуства за руковање.

Члан  17.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, набављену, испоручену и уграђену опрему, материјал и др. ,  а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од          5 ( пет ) дана по пријему писаног позива, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ).

Уколико банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року ( као средство финансијског обезбеђења ) не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из ст. 1. овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан  18.

За набављену, испоручену и уграђену опрему, материјал и др. , Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима.

Извођач је дужан да пре уградње / постављања техничком спецификацијом предвиђене опреме, материјала и др., благовремено обавести лице одређено за вршење послова стручног надзора - надзорни орган о потреби увида и контроле опреме, материјала и др. која се уграђује / поставља у погледу испуњености дефинисаних захтева у делу техничке спецификације ( предмера и предрачуна радова ) као саставног дела усвојене понуде Извођача и стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико лице одређено за вршење послова стручног надзора - надзорни орган утврди да уграђена / постављена опрема, материјал и др. , не одговарају уговореном опису и квалитету, као и стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да сноси трошкове испитивања и контроле квалитета опреме, материјала и др. Поред тога, он је одговоран уколико употреби опрему, материјал и др. која не одговара уговореном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетне опреме, материјала и др. угрожено извођење предметних радова у складу са квалитетом уговореним овим Уговором и усвојеном понудом Извођача, Наручилац има право да тражи да Извођач изврши рушење изведених радова и да их о свом трошку поново изведе уз употребу опреме, материјала и др. , у складу са уговореним квалитетом.

Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом Угувору.

Члан  19.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Члан  20.

За свако одступање од предмера и предрачуна радова на основу кога се изводе предметни радови, као саставног дела усвојене понуде Извођача, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач је дужан да о томе одмах, у писаној форми, обавести стручни надзор и Наручиоца и да за та одступања тражи писану сагласност Наручиоца.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени опреме, материјала и др. , која се уграђује.

Извођач не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извео без сагласности Наручиоца.

Вишкови радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова из предмера и предрачуна радова, као саставног дела усвојене понуде Извођача, ако је њихово извођење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог Уговора. Извођење вишка радова до 10% од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока за извођење предметних радова.

Мањкови радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене количине радова. Наручилац има право да у току извођења радова, односно уградње / монтаже опреме, одустане од дела радова и опреме предвиђених у техничкој спецификацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за обрачунавањем вишка или мањка радова са прегледом вишкова или мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 5 ( пет ) дана од дана пријема захтева.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао писану сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама из предмера и предрачуна радова, као саставног дела усвојене понуде Извођача и стварним количинама изведених радова.

По прихватању прегледа вишкова радова од стране Наручиоца, Извођач се обавезује да у року од 10 ( дана ) преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у чл. 14. овог Уговора, за прихваћену вредност вишкова радова која прелази уговорену вредност радова.

Испуњењем услова из ст. 9. овог члана, Извођач стиче право да наплати вредност вишкова радова.

Члан  21.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта, правилног тока радова, или за спречавање настанка штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да без одлагања, истог дана када наступе околности из ст. 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан  22.

У складу са чл. 115. ст. 1. Закона о јавним набавкама Наручилац може, након закључења овог Уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог Уговора.

У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова ( непредвиђени радови из чл. 36. ст. 1. тач. 5) Закона о јавним набавкама ), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење  без претходне писане сагланости Наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење Уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне радове ( непредвиђене радове ) изведе уз претходну писану сагласност Наручиоца. По прихватању прегледа додатних радова ( непредвиђених радова ) од стране Наручиоца са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних радова ( непредвиђених радова ), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од 2 ( два ) дана од дана пријема.

Додатни радови ( непредвиђени радови ) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних радова                   ( непредвиђених радова ), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге.

У овом случају Наручилац ће поступити у складу са одредбама чл. 36. ст. 1. тач. 5), чл. 36. ст. 2. и чл. 115. ст. 5. Закона о јавним набавкама.

Члан  23.

Накнадни радови су они радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог Уговора, односно извођење предметних радова, те уколико Наручилац захтева да се изведу посебно ће се уговорити кроз нов поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

Накнадно изведени радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Члан  24.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава стручни надзор и Наручиоца, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 10 дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручни надзор и један представник Извођача.

Комисија сачињава записник о промопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје стручном надзору и Наручиоцу преда комплетну документацију потребну за вршење прегледа изведених радова, са свим неопходним атестима, сертификатима, резултатима испитивања, упуствима, гарантним листовима уграђене опреме, и материјала, као и сву другу грађевинску документацију.

Члан 25.

Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор уколико је над Извођачем покренут стечајни поступак, поступак ликвидације или ако Извођач пренесе или уступи Уговор, без сагласности Наручиоца у писаној форми, или:

- уколико Извођач не достави предвиђена средства обезбеђења ( банкарске гаранције ) у року и на начин утврђеним овим Уговором;

- уколико Извођач не поступа у складу са својим обавезама утврђеним чл. 7. овог Уговора;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 10 календарских дана у односу на усаглашени динамички план извођења радова, а о узроцима не обавести Наручиоца или из неоправданих разлога прекине са извођењем предметних радова;

- уколико изведени радови не одговарају прописима, стандардима, правилима струке, техничким нормативима и стандардима квалитета који важе за радове и опрему из предмета овог Уговора, односно квалитету и захтевима дефинисаним обрасцем усвојене понуде Извођача и овим Уговором, односно нису изведени у складу са Решењем о грађевинској дозволи и техничкој документацији – пројекту, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора, односно отклањању недостатака на изведеним радовима и уграђеној опреми, материјалу и др. , одмах, без одлагања, односно у року који је одредио надзорни орган;

Уколико Наручилац једнострано раскине овај уговор из неких од разлога наведених у овом члану уговора, Извођач нема право да потражује било какав вид накнаде штете.

Члан 26.

У случају једностраног раскида уговора, а из разлога који су на страни Извођача, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог Извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла ( као средство финансијског обезбеђења ). Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача радова за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања.

О стварно изведеним радовима до дана раскида уговора сачиниће се записник од стране комисије. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Члан 27.

Уколико уговорне стране не извршавају и друге обавезе по овом Уговору, овај Уговор се може раскинути у складу са Законом о облигационим односима.

Члан  28.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Закона о путевима, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области, у делу који није супротан императивним одредбама Закона о јавним набавкама и прописима који се уређује Буџет и буџетско пословање.

Члан 29.

Саставни део овог Уговора су:

1. понуда Извођача број * _____________ од __.__.2020. године.

* НАПОМЕНА: понуђач попуњава тражени податак

2. конкурсна документација за јавну набавку број 404-1/37-2020-II.

Члан 30.

Све евентуалне спорове, утоворне стране решаваће споразумно, тумачењем одредби овог Уговора, захтева из конкурсне документације и садржаја изјава и других доказа које Извођач доставио уз своју понуду.

Уколико уговорне стране не постигну споразумно решење, спор ће решавати Привредни суд у Чачку.

Члан 31.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 32.

Овај уговор је сачињен у 6 ( шест ) истоветних примерака, 3 ( три ) за Наручиоца и 3 ( три ) за Извођача.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| ГРАД ЧАЧАК |  | ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ИЗВОЂАЧА |
| ГРАДОНАЧЕЛНИК |  |  |
| Милун Тодоровић |  |  |
| М.П. _______________________________ |  | М.П. *____________________________ |

* НАПОМЕНА: понуђач  попуњава тражени податак

НАПОМЕНА:

Образац ''Модел уговора'' мора бити попуњен, оверен печатом и потписан од стране понуђача.

У случају да се понуда подноси самостално или као понуда са подизвођачем, образац ''Модел уговора'' попуњава, оверава печатом и потписује овлашћено лице ПОНУЂАЧА.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце, као и образац ''Модел уговора'' потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача ( овлашћена лица чланова групе понуђача ) или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце, као и образац ''Модел уговора''.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце, као и образац ''Модел уговора'', наведено треба дефинисати споразумом који мора садржати податке о понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати и печатом оверавати обрасце, као и образац ''Модел уговора''.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем којем буде додељен уговор.

| ОБРАЗАЦ | 6 |
| --- | --- |

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

| Назив наручиоца: ( пословно или скраћено пословно име ): | _________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| Седиште: | _________________________________________________________________ |
| Матични број: | _________________________________________________________________ |
| Порески идентификациони број: | _________________________________________________________________ |

На основу чл. 77. Закона о јавним набавкма ( ''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), Наручилац издаје

ПОТВРДУ

да је понуђач у својству извођача радова

( назив - пословно или скраћено пословно име и седиште понуђача / извођача радова  )

у претходних пет година ( 2015. , 2016. , 2017. , 2018. и 2019. година ) наручиоцу извео као извођач радова, исти или сличан тип радова из предмета јавне набавке                  ( изградња и/или реконструкција и/или санација и/или проширење јавне расвете -  где су уграђене светиљке са могућношћу безжичног подешавања на локацији) у укупној вредности од

( уписати фактурисан износ изведених радова  у динарима  без ПДВ-а  )

| Укупно у 2015. години | Укупно у 2016. години | Укупно у 2017. години | Укупно у 2018. години | Укупно у 2019. години |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО ( у динарима без ПДВ-а ): |  |

Потврда се издаје на захтев понуђача / извођача радова

( назив - пословно или скраћено пословно име и седиште понуђача  / извођача радова )

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на изградњи јавног осветљења у Улици број 7 у Чачку, Наручиоца - Град Чачак, ЈН редни број 404-1/37-2020-II и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

| Место |  | М.П. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Датум |  |  | ( потпис овлашћеног лица наручиоца ) |

НАПОМЕНА: Образац ''Потврда за референце'' понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце / кориснике радова.

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр. 2

32000 Чачак

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНА НАБАВКУ РАДОВА

бр. ЈН 404-1/37-2020-II